|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации****Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района**от 5 ноября 2020 года № 155 «Об утверждении муниципальной программы « Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| «\_\_08\_»\_\_11\_\_2021 г. |  | № \_166\_\_\_ |
| станица Старонижестеблиевская |

 Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» (прилагается).

2. Отделу по бухгалтерскому учету и финансам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района (Коваленко Т.А.) осуществлять финансирование расходов на реализацию данной программы в 2021-2023 годах в пределах средств утвержденных бюджетом поселения на эти цели.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района Е.Е. Черепанова

Приложение

к постановлению администрации

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_2021г. № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры

 и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Координаторы подпрограмм | Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;Ведущий специалист общего одела; |
| Участники муниципальной программы | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма: «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»; подпрограмма: ««Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»; |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта;повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, сооветствующей потребностям населения и экономики Старонижестеблиевского сельского поселения сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожнотранспортных происшествий и потерь от них, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду, формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; |
| Задачи муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и архитектуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Разработка градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения: количество изменений, которые внесены в генеральный план Саронижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; количество изменений, которые внесены в Правила землепользования Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; количество подготовленных градостроительных планов; разработка местных нормативов градостроительного проектирования;доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия;Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; Содержание автомобильных дорог местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования программы- 53247,5 тыс.руб.2021 год – 28271,8 тысяч рублей2022 год – 12980,2 тысяч рублей2023 год – 11995,5 тысяч рублей  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Заместитель главы администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**сферы строительства, архитектуры и дорожного хозяйства социально-экономического развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района**

Развитие градостроительной деятельности обуславливает устойчивое развитие территорий. Поэтому проведение целенаправленной политики в области архитектуры и градостроительства является основой развития всех отраслей народного хозяйства и способствует эффективному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Главной составляющей градостроительной политики является территориальное планирование, которое позволяет рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики области. Документом территориального планирования являются Генеральный план и Правила землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. Генеральным планом определяются приоритеты функционального развития

3

территории, предусматривается строительство социально значимых объектов (дорог, трубопроводов, линий электропередач, источников энергоснабжения и т.д.); определяются границы зон с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также их актуализация (внесение оперативных изменений) относятся к полномочиям Старонижестеблиевского сельского поселения поселения Красноармейского района. Поэтому данная Подпрограмма предусматривает расходы на актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Актуализация будет проводиться при необходимости внесения изменений в действующий Генеральный план и Правила землепользования и застройки, с учетом текущих потребностей силами специализированной организации. Не менее важной задачей для развития градостроительной деятельности является внедрение инновационных технологий проектирования и строительства, включая современные подходы к застройке территорий, методики расчетов строительных конструкций зданий и сооружений, технологии изготовления строительных материалов и технологии строительства. Также, для устойчивого развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышения качества сельской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.

Полноценное пространственное развитие сельского поселения сегодня возможно только в рамках правового регулирования при наличии необходимых документов территориального планирования (Генерального плана), градостроительного зонирования (Правил землепользования и застройки - далее ПЗЗ), документации по планировке территории (проектов планировки, межевания и ГПЗК), актуальной картографической информации (Дежурного топографического плана). Все вышеназванные документы требуют либо постоянного мониторинга и внесения изменений в них, либо создание новых, актуализированных версий. В области градостроительного зонирования, безусловно, остается проблема совершенствования Правил землепользования и застройки как с точки зрения уточнения видов и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных регламентов и параметров разрешенного строительства. Важнейшей задачей в этой области по прежнему остается работа по кадастровому учету территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. Наличие сбалансированных ПЗЗ в части установления параметров строительства в разных территориальных зонах является важным инструментом в недопущении уплотняющей застройки и в повышении комфортности и выразительности сельской среды. Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличить объем документации по планировке территории. Их недостаточная проработанность или их отсутствие вносит в область градостроительного планирования нерациональность и даже определенную хаотичность. Проекты планировки позволяют выявить существующие и планируемые территории общего пользования, обеспечить рациональное межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков для нового строительства. По сути,

4

наличие этих материалов является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территорий сельского поселения. Документация по планировке территории вместе с данными инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий дает возможность повысить качество и результативность также и землеустроительной деятельности, что в свою очередь непосредственно влияет на экономику сельского поселения и его бюджетную политику. Таким образом, решение комплекса задач по обеспечению градостроительной деятельности дает возможность в значительной степени повлиять на экономику сельского поселения, повысить доходную часть бюджета как опосредованно за счет создания градостроительных условий для реализации инвестиционных проектов, так и напрямую за счет увеличения налогооблагаемой земельной базы и доходов от продаж земельных участков.

Протяженность автомобильных дорог местного значения, стоящих на балансе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, составляет 126,5 километров, и имеют в основном асфальтобетонное и гравийное покрытие.

Дороги местного значения в границах поселения являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения, так как обеспечивают движение пассажирских потоков в границах сельского поселения.

В настоящее время дороги требуют ремонта, так как на асфальтобетонном покрытии имеются дефекты в виде ямочности, просадок и выбоин, гравийное покрытие имеет искажение поперечного профиля, колейность, ямочность и просадку. Так же в Старонижестеблиевском сельском поселении поселения Красноармейского района необходимо отремонтировать ряд пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.

В 2020 году администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района выполнен ремонт улично-дорожной сети ряда улиц в границах поселения, стоящих на балансе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

 Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

**2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются :

1) подготовка градостроительной документации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района ;

2) обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на основе территориального пла-

5

нирования;

3) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

4) осуществление нового строительства на основе документов территориального планирования;

5) реализация генерального плана;

6) обеспечение градостроительного зонирования на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

7) повышение эффективности территориального планирования Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

8) повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан;

9) обеспечение устойчивого экономического развития станицы, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

упорядочение градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района с соблюдением градостроительных регламентов и Правил землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Старонижестеблиевского Красноармейского района;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиецелевогопоказателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на 2021-2023 годы |
| 1 | Комплексное развитие Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта | тыс.руб. | 3 | 12112,3 | 14481,0 | 15587,0 |
| 2 | Ремонт и реконструкция автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, местного значения улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения | км. | 3 | 1,81 | 2,0 | 2,8 |
| 3 | Грейдирование гравийных и грунтовых автомобильных дорог местного значения улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения | км. | 3 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | Установка дорожных знаков, согласно предписаниям ГИБДД и результатам обследования автомобильных дорог Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района | шт | 3 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Нанесение линий дорожной разметки  | м. кв | 3 | 108 | 109 | 110 |
| 6 | Обустройство улично-дорожной сети населённых пунктов искусственными неровностями в местах массового скопления детей | км. | 3 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 7 | Обустройство улично-дорожной сети населённых пунктов тротуарами |  км. | 3 | 0,5 | 0,61 | 0,75 |
| 8 | Проведение акций: «Внимание – дети!», «Зебра» и т.д. | шт | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Проведение слётов юных инспекторов движения | шт | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Участие жителей в создании архитектурного облика поселения  | Чел. | 3 | 3560 | 4000 | 4100 |
| 11 | Изготовление градостроительного чертежа  | шт | 3 | 20 | 25 | 30 |
| 12 | Изготовление проекта планировки земельного участка | шт | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Межевание земельных участков | шт | 3 | 10 | 11 | 12 |

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований, их инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности, развитие архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

**3.Перечень и краткое описание подпрограмм и основных**

**мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района».

7

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ населенных пунктов.

 2. Подпрограмма «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»;

Главной составляющей градостроительной политики является территориальное планирование, которое позволяет рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики области. Документом территориального планирования являются Генеральный план и Правила землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. Генеральным планом определяются приоритеты функционального развития территории, предусматривается строительство социально значимых объектов (дорог, трубопроводов, линий электропередач, источников энергоснабжения и т.д.); определяются границы зон с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также их актуализация (внесение оперативных изменений) относятся к полномочиям Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. Поэтому данная Подпрограмма предусматривает расходы на актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Актуализация будет проводиться при необходимости внесения изменений в действующий Генеральный план и Правила землепользования и застройки, с учетом текущих потребностей силами специализированной организации. Не менее важной задачей для развития градостроительной деятельности является внедрение инновационных технологий проектирования и строительства, включая современные подходы к застройке территорий, методики расчетов строительных конструкций зданий и сооружений, технологии изготовления строительных материалов и технологии строительства. Также, для устойчивого развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышения качества сельской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Статус | Источники финансирования | Объем Финансирования всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  | Комплексное развитие Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта. |
| 1.1 | Задача |  | Развитие дорожного хозяйства и архитектуры Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 1.2 | Подпрограмма№1 |  | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  |  | Всего | 52702,5 | 28031,8 | 12830,2 | 11840,5 |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 | Местный бюджет | 36524,0 | 12053,3 | 12730,2 | 11740,5 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 3 | Краевой бюджет | 15878,5 | 15878,5 |  |  | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 3 | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Повышение безопасности дорожного движения (дорожные знаки и т.д) | 3 | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 2 | Подпрограмма №2 |  | «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  |
|  |  |  | Всего | 545,0 | 240,0 | 150,0 | 155,0 |  |  |
|  | «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»  | 3 | Местный бюджет | 545,0 | 240,0 | 150,0 | 155,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
|  |  |  | Итого: | 53247,5 | 28271,8 | 12980,2 | 11995,5 |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы предусматривается за счёт средств местного бюджета. Кроме того, участниками реализации муниципальной программы могут привлекаться федеральные, краевые и внебюджетные средства (спонсорские и благотворительные средства).

 Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 53247,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 28271,8 тысяч рублей

2022 год – 12980,2 тысяч рублей

2023 год – 11995,5 тысяч рублей

Из них:

 средства местного бюджета 37369,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 12393,3 тысяч рублей

2022 год – 12980,2 тысяч рублей

2023 год – 11995,5 тысяч рублей

 Ежегодно финансирование муниципальной программы из бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения производится в соответствии с объёмами финансирования, установ­ленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

 Корректировка муниципальной программы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:

администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

 Объемы финансирования по каждому из разделов мероприятий подпро­граммы представлены в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы/ основного мероприятия | Объем финансированиятыс.руб | Источникфинансирования |
| 2021год | 2022год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1.1 | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 10953,3 | 11330,2 | 10340,5 | Местный бюджет |
|  | 15878,5 |  |  | Краевой бюджет |
| 1.2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | Местный бюджет |
| 1.3 | Грейдирование | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет |
| 1.4 | Установка дорожных знаков | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Местный бюджет |
| 1.5 | Нанесение линии дорожной разметки | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет |
|  | Итого по подпрограмме | 28031,8 | 12830,2 | 11840,5 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |
| 2.1 | Проектно-изыскательские работы по выделению в натуре границ земельных участков | 240,0 | 150,0 | 155,0 | Местный бюджет |
|  | Итого по подпрограмме | 240,0 | 150,0 | 155,0 |  |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**6. Меры муниципального регулирования и управление рисками**

**с целью минимизации их влияния на достижение целей**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

**7. Меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

**8. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

8.1. Общие положения

11

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местого бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2.Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм

(ведомственных целевых программ, основных мероприятий)

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показате-

12

ля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

13

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

14

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

$$CPп/п = \sum\_{1}^{N}СДп/ппз/N ,где:$$

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$CPп/п = \sum\_{1}^{N}СДп/пз х ki ,где:$$

15

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,=1.

8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

(ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

8.7 Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

16

ется увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$CPмп = \sum\_{1}^{М}СДмппз / М ,где:$$

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$CPмп = \sum\_{1}^{М}СДмппз х ki ,где:$$

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы.

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программ

17

мы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

$$ЭРмп = 0,5 х СРмп+0,5 х\sum\_{1}^{j}ЭРп/п х kj/j , где:$$

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор программы – заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

18

координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

19

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

9.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

9.5. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел по бухгалтерскому учету и финансам Администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главыСтаронижестеблиевского сельского поселенияКрасноармейского района | Е.Е. Черепанова |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к муниципальной программе

 «Комплексное и устойчивое

 развитие в сфере строительства,

 архитектуры и дорожного хозяйства

 Старонижестеблиевского

 сельского поселения

 Красноармейского района»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы  | Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели подпрограммы | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия;Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; Содержание автомобильных дорог местного значения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52702,5 тыс. рублей, в том числе по годам:Из них:средства бюджета поселения 36824,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021год–12153,3 тыс. рублей;2022год–12830,2 тыс. рублей;2023год–11840,5 тыс. рублей;  |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**соответствующей сферы социально-экономического развития**

**Красноармейского района**

Протяженность автомобильных дорог местного значения, стоящих на балансе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, составляет 126,5 километров, и имеют в основном асфальтобетонное и гравийное покрытие.

Дороги местного значения в границах поселения являются важнейшей частью транспортной инфраструктуры поселения, так как обеспечивают движение пассажирских потоков в границах сельского поселения.

В настоящее время дороги требуют ремонта, так как на асфальтобетонном покрытии имеются дефекты в виде ямочности, просадок и выбоин, гравийное покрытие имеет искажение поперечного профиля, колейность, ямочность и просадку. Так же в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района необходимо отремонтировать ряд пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.

В 2020 году администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района выполнен ремонт улично-дорожной сети ряда улиц в границах поселения, стоящих на балансе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

 Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-

3

эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей**

**и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Основная цель подпрограммы – повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: выполнить мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Статус | Источники финансирования | Объем Финансирования всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан. |
| 1.1 | Задача |  | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований; |
|  |  |  | итого | 52702,5 | 28031,8 | 12830,2 | 11840,5 |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 | Местный бюджет | 36524,0 | 12053,3 | 12730,2 | 11740,5 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 3 | Краевой бюджет | 15878,5 | 15878,5 |  |  | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 3 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения (дорожные знаки и т.д) | 3 | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

 Реализация подпрограммы предусматривается за счёт средств бюджета поселения (акцизы). Кроме того, участниками реализации подпрограммы могут привлекаться собственные средства.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 52702,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –28031,8 тыс. рублей;

2022 год –12830,2 тыс. рублей;

2023 год –11840,5 тыс. рублей;

Из них:

 средства бюджета поселения 36824 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –12153,3 тыс. рублей;

2022 год –12830,2 тыс. рублей;

2023 год –11840,5 тыс. рублей;

Ежегодно финансирование подпрограммы из бюджета поселения производится в соответствии с объёмами финансирования, установленными при утверждении бюджета на соответствующий год.

Корректировка подпрограммы, в том числе включения в неё изменений

5

по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению:

администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района;

Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Предполагается привлечение средств из краевого бюджета.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств местного и краевого бюджета в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Контроль за осуществлением подпрограммы осуществляет заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

**6. Оценка эффективности подпрограммы «Реконструкция,**

**капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети**

**Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения Подпрограммы (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

 Методика оценки эффективности Подпрограммы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки  по годам и по итогам реализации Подпрограммы в целом, как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию Подпрограммы.

6

 Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

 1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Подпрограммы (оценка результативности);

 2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

 3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по каждому показателю Подпрограммы проводится по формуле:

,

 где:

 Ei – степень достижения  i - показателя Подпрограммы (процентов);

 Tfi – фактическое значение показателя;

 TNi – установленное подпрограммой целевое значение  показателя.

 Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом проводится по формуле:

,

 где:

 E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);

 n - количество показателей Подпрограммы.

 В целях оценки степени достижения запланированных результатов Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

 если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как высокая; если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как удовлетворительная; если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

 Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

 где:

 П – полнота использования бюджетных средств;

7

ЗФ – фактические расходы бюджетных бюджета на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде

 ЗП – запланированные бюджетные расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующей периоде.

 В целях оценки степени соответствия фактических затрат  бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

 если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

 если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

 Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию Подпрограммы производится по следующей формуле:

, где:

 Э – эффективность использования средств  местного бюджета;

 П – показатель полноты использования бюджетных средств;

 E – показатель результативности реализации Подпрограммы.

 В целях оценки эффективности использования бюджетных средств  при реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

 если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

 если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

**7. Расчет объема финансированных ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» общий объем финансирования подпрограммы составляет 52702,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год –28031,8 тыс. рублей;

2022 год –12830,2 тыс. рублей;

2023 год –11840,5 тыс. рублей;

8

Расчет затрат произведен на основании фактических расходов 2020 года

на проведение ремонта 2,675 км. дорог. За основу взят фактический расход денежных средств на ремонт 2,675 км. дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении в расчете с индексами дефляторами.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главыСтаронижестеблиевского сельского поселенияКрасноармейского района | Е.Е. Черепанова |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

 «Комплексное и устойчивое

развитие в сфере строительства,

 архитектуры и дорожного

хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Ведущий специалист общего отдела |
| Участники Подпрограммы | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели Подпрограммы | - подготовка градостроительной документации Старонижестеблиевского сельского поселения;- обеспечение устойчивого развития территории Старонижестеблиевского сельского поселения на основе территориального планирования;- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;- реализация генерального плана;- обеспечение градостроительного зонирования на территории Старонижестеблиевского сельского поселения;- повышение эффективности территориального планирования Старонижестеблиевского сельского поселения  |
| Задачи Подпрограммы | упорядочение градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения с соблюдением градостроительных регламентов и Правил землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | Разработка градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения: количество изменений, которые внесены в генеральный план Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; количество изменений, которые внесены в Правила землепользования Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; количество подготовленных градостроительных планов; разработка местных нормативов градостроительного проектирования |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 545,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 240,0 тыс. рублей2022 год – 150,0 тыс.рублей2023 год – 155,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Развитие градостроительной деятельности обуславливает устойчивое развитие территорий. Поэтому проведение целенаправленной политики в области архитектуры и градостроительства является основой развития всех отраслей народного хозяйства и способствует эффективному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Главной составляющей градостроительной политики является территориальное планирование, которое позволяет рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики области. Документом территориального планирования являются Генеральный план и Правила землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. Генеральным планом определяются приоритеты функционального развития территории, предусматривается строительство социально значимых объектов (дорог, трубопроводов, линий электропередач, источников энергоснабжения и т.д.); определяются границы зон с особыми условиями использования. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки, а также их актуализация (внесение оперативных изменений) относятся к полномочиям Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. Поэтому данная Подпрограмма предусматривает расходы на актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Актуализация будет проводиться при необходимости

3

внесения изменений в действующий Генеральный план и Правила землепользования и застройки, с учетом текущих потребностей силами специализированной организации. Не менее важной задачей для развития градостроительной деятельности является внедрение инновационных технологий проектирования и строительства, включая современные подходы к застройке территорий, методики расчетов строительных конструкций зданий и сооружений, технологии изготовления строительных материалов и технологии строительства. Также, для устойчивого развития Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, повышения качества сельской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.

Полноценное пространственное развитие сельского поселения сегодня возможно только в рамках правового регулирования при наличии необходимых документов территориального планирования (Генерального плана), градостроительного зонирования (Правил землепользования и застройки -далее ПЗЗ), документации по планировке территории (проектов планировки, межевания и ГПЗК), актуальной картографической информации (Дежурного топографического плана). Все вышеназванные документы требуют либо постоянного мониторинга и внесения изменений в них, либо создание новых, актуализированных версий. В области градостроительного зонирования, безусловно, остается проблема совершенствования Правил землепользования и застройки как с точки зрения уточнения видов и границ территориальных зон, так и с точки зрения повышения точности градостроительных регламентов и параметров разрешенного строительства. Важнейшей задачей в этой области по прежнему остается работа по кадастровому учету территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. Наличие сбалансированных ПЗЗ в части установления параметров строительства в разных территориальных зонах является важным инструментом в недопущении уплотняющей застройки и в повышении комфортности и выразительности сельской среды. Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличить объем документации по планировке территории. Их недостаточная проработанность или их отсутствие вносит в область градостроительного планирования нерациональность и даже определенную хаотичность. Проекты планировки позволяют выявить существующие и планируемые территории общего пользования, обеспечить рациональное межевание на застроенных территориях и определить более точные границы и параметры земельных участков для нового строительства. По сути, наличие этих материалов является необходимым условием при подготовке и реализации инвестиционных проектов и оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность территорий сельского поселения. Документация по планировке территории вместе с данными инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий дает возможность повысить качество и результативность также и землеустроительной деятельности, что в свою очередь непосредственно влияет на экономику сельского поселения и его бюджетную политику. Таким образом, решение комплекса задач по обеспечению градостроительной деятельности дает возможность в значительной степени повлиять на экономику сельского поселе-

4

ния, повысить доходную часть бюджета как опосредованно за счет создания градостроительных условий для реализации инвестиционных проектов, так и напрямую за счет увеличения налогооблагаемой земельной базы и доходов от продаж земельных участков.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации**

Основной целью Подпрограммы является повышение эффективности территориального планирования и землепользования на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, организация жилищного строительства на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. В процессе достижения поставленной цели должны быть выполнены следующие задачи реализация генерального плана и обеспечение градостроительного зонирования территорий; обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

**3. Механизм реализации и система организации контроля**

**за исполнением Подпрограммы**

Организация исполнения Подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями Подпрограммы – ведущим специалистом общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в установленном порядке. Достижение цели Подпрограммы и выполнение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией подпрограммных мероприятий по разработке документов градостроительной деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Статус | Источники финансирования | Объем Финансирования всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 2021год | 2022год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  | обеспечение устойчивого развития, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексного решения жилищной программы, эффективного использования производственных территорий, преемственности градостроительных решений на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| 1.1 | Задача |  | упорядочение градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района с соблюдением градостроительных регламентов и Правил землепользования и застройки. |
|  |  | 3 | итого | 545,0 | 240,0 | 150,0 | 155,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Внесение изменений в схему градостроительной деятельности на территории Старонижестеблиевского сельского поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, услуги по межеванию и выполнение кадастровых работ.  | 3 | Местный бюджет | 545,0 | 240,0 | 150,0 | 155,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |

**4. Объемы и источники финансирования**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы на 2021 – 2023 годы составит 545,0 тыс. руб., в том числе за счет средств Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района 545,0 тыс. рублей. В объемы финансирования могут вноситься коррективы в соответствии с изменениями ситуации, условий финансирования, нормативно – правовой базы, а так же наличия средств.

**5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы**

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1) исполнение администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района градостроительного законодательства в части

6

разработки документов территориального планирования ( статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 15 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

1) основным критерием эффективности Подпрограммы является окончание разработки всех необходимых документов территориального планирования администрацией Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

**6. Оценка эффективности подпрограммы «Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района»**

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения Подпрограммы (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения Подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Подпрограммы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки  по годам и по итогам реализации Подпрограммы в целом, как результативности Подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию Подпрограммы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Подпрограммы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности Подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых результатов Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы включает в себя также качественную оценку реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в градостроительной сфере Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района сельского поселения.

Расчет результативности по каждому показателю Подпрограммы проводится по формуле:

,

7

где:

Ei – степень достижения  i - показателя Подпрограммы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное подпрограммой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом проводится по формуле:

,

где:

E - результативность реализации Подпрограммы (процентов);

n - количество показателей Подпрограммы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как высокая; если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как удовлетворительная; если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов Подпрограммы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджетных бюджета на реализацию Подпрограммы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетные расходы на реализацию Подпрограммы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат  бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Подпрограммы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

8

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию Подпрограммы производится по следующей формуле:

, где:

Э – эффективность использования средств  местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации Подпрограммы.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств  при реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

**7. Расчет объема финансированных ресурсов, необходимых для**

**реализации Подпрограммы**

 Финансовое обеспечение реализации  Подпрограммы предполагает финансирование из местного бюджета работ по подготовке документов для осуществления градостроительной деятельности. На момент разработки Подпрограммы, обеспеченность документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий  в Развитие архитектуры и градостроительства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района сельском поселении Красноармейского района определяется следующим образом:

 Общий объем финансирования Подпрограммы по поселению на весь период ее реализации составляет 545000 рублей, в том числе:

 - средства местного бюджета — 545000 рублей

# 8. Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы

Комплексным показателем выполнения муниципальной подпрограммы является доля достижения всех критериев выполнения подпрограмм, входящих в ее состав.

Показателем выполнения подпрограмм является достижение целевых показателей подпрограмм.

Ведущий специалист общего отдела

Стронижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю.Дягилева